| PLANIFICATION DE CHANTIER 60 périodes |  |
| --- | --- |

Objectifs :

Au terme de ce cours, l'élève devra être capable de :

- Préparer un chantier.

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.

- Respecter les démarches de qualité.

- Choisir les modes opératoires.

- Exécuter les travaux planifiés

- Programmer et planifier les travaux.

- Gérer, assurer le suivi et contrôler les travaux.

- Coordonner les rapports avec les partenaires : fournisseurs, sous-traitants,

Intervenants.

- Evaluer les prix des travaux.

- Elaborer des tableaux comparatifs des travaux.

- Rédiger un rapport de chantier.

CHAPITRE 1

LES PRIX DES TRAVAUX

Objectifs :

- Exploiter un dossier de consultation

- Calculer le prix des travaux

- Elaborer un devis estimatif des travaux

Syllabus :

1. Structuration d'un prix de vente des travaux

- Définition des composants

- Bordereau des prix unitaires

- Cadre du bordereau de prix

2. Dossier de consultation

- Principales clauses

- Pénalités de retard

- Modalités de paiement

3. Estimatif des travaux

- Réception des travaux

- tableaux Comparatifs

- Frais de chantier

- Devis estimatif

CHAPITRE 2

PREPARATION DU CHANTIER

Objectifs :

- Préparer le chantier

- Choisir le matériel de chantier adéquat

- Assurer l'énergie sur site

- Assurer la manutention sur chantier

- Appliquer les règles d'hygiènes et de sécurité

Syllabus :

1. Etudes préliminaires.

- Connaissance du site

- Stockage sur site

- Energie sur le chantier

- Transport

- Manutention

- Livraison sur site

- Nettoyage et décharge

2. Préparation du chantier

- Choix des modes opératoires

- hygiène et sécurité dans le chantier

- Installation des matériels de l'entreprise

- Choix des matériels de chantier

- Moyens humains nécessaires à l'exécution

3. Planification des travaux

- Programme des travaux

- Ordonnancement

4. Ouverture du chantier

CHAPITRE 3

CONDUITE, EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

Objectifs :

- Suivre l'avancement des travaux

- Coordonner et piloter un chantier

- Contrôler la qualité des travaux

Syllabus :

1. Coordination et pilotage de chantier

- Coordination de chantier entre différents lots

- Avancement des travaux

- Réunion de chantier

- Responsabilités civiles, pénales et contractuelles

2. Exécution des travaux

- Actions d'exécution

- Démarches d'exécution

- Formation des ouvriers

- Entretien et réparation des fournitures livrées

- Vie de chantier

- Relations humaines

3. Contrôle et suivi

- Analyse des écarts en quantité et en qualité

- Règles et normes de qualité

- Réception des travaux

- Refus des matériaux ou équipements défectueux

- Essais et contrôle des fournitures et des travaux

- Lettre de réserve

- Levée des réserves

- Plan de recollement

- Garanties et assurances

CHAPITRE 4

BUDGET DE CHANTIER ET FACTURATION

Objectifs :

- Elaborer et respecter un budget de chantier

- Contrôler les frais et les dépenses du chantier

- Préparer la facturation des travaux

Syllabus :

1. Budget de chantier

- Budget d'ensemble et de détail

- Frais d'installation

- Temps unitaires d'exécution

- Statistiques

2. Contrôles des frais de chantier

- Fiches de pointage

- Fiches matériel

- Bons fournisseurs

- Analyse des écarts en temps et en coûts

- Prises de décisions d'aménagement des plannings et des moyens

3. Préparer la facturation

- Facturations provisoires et définitives

- Acomptes et avances

- Situations mensuelles

- Actualisation et révision des prix

- Primes et pénalités

- Délai de paiement

- Règlement définitif

- Caution et retenue de garantie

- Bilan fin de chantier

METHODOLOGIE:

Distribuer aux élèves le contenu, l’horaire, la modalité de l’évaluation, et les discuter en classe en écoutant leurs points de vue..

Faire préparer par les élèves en classe et sous forme de devoirs à la maison des exercices et des problèmes comme application du cours.

Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

Utiliser des équipements audiovisuels pour mieux illustrer la matière.

Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

Organiser des visites régulières aux chantiers et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite et de suivi qui sera commenté et analysé en classe.

A la fin de chaque chapitre, faire poser des questions aux élèves dont la réponse sera vrai ou faux.

Insister sur la présentation des devoirs, des rapports et des tests faits par les élèves.

Faire présenter aux élèves tant que possible des revues spécialisées, des journaux quotidiens, et des études publiées traitant le sujet en question.